# Wöchentlicher Fortschrittsbericht

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team ID: | A2 | Lehrbeauftragter: | | Cordes | | KW: | 43 |
| Titel des Projektes: | | UrVent Eventplaner | | | | | |
| Geschätzte Fertigstellung des Projekts: | | | 10 % | |  | | |

**Team**

|  |  |
| --- | --- |
| Geplante Aktivitäten: | * Implementierung HTTP.java * Implementierung API – Datenbank Setter * Implementierung Models (refactoring in KW 44) * Konzeption Screen Layout |
| Erreichte Aktivitäten: | * Implementierung HTTP.java * Implementierung API – Datenbank Setter * Implementierung Models (refactoring in KW 44) * Konzeption Screen Layout |
| Probleme: |  |
| Anmerkungen: |  |

**Teammitglieder**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | Hendrik Lichtenberg | Mein Anteil am Projekt in %: | 25 |
| Aufgaben: | * Implementierung HTTP.java * Konzeption Screen Layout | | |
| Anmerkungen: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | Simon Micheel | Mein Anteil am Projekt in %: | 25 |
| Aufgaben: | * Implementierung HTTP.java * Konzeption Screen Layout | | |
| Anmerkungen: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | Steven Geiger | Mein Anteil am Projekt in %: | 25 |
| Aufgaben: | * Implementierung API – Datenbank Setter * Implementierung Models (refactoring in KW 44) | | |
| Anmerkungen: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | Nick Ringelmann | Mein Anteil am Projekt in %: | 25 |
| Aufgaben: | * Implementierung API – Datenbank Setter * Implementierung Models (refactoring in KW 44) | | |
| Anmerkungen: |  | | |

Der wöchentliche Fortschrittsbericht ist schriftlich per Mail einzureichen. Zu den folgenden Punkten ist kurz zu berichten:

* Was war in der Berichtswoche geplant?
* Was wurde wie erreicht?
* Was wurde nicht erreicht und warum?
* Gibt es technische oder organisatorische Problemstellungen? Gibt es Alternativen?